OBJAVA ZA MEDIJE

14. kolovoza 2025.

Radovi na pothodniku u Cvjetnoj ulici u Koprivnici produljeni do rujna

Obavještavamo javnost da se radovi na pješačkom pothodniku u Cvjetnoj ulici u Koprivnici na zahtjev izvođača radova, tvrtke Cengiz, produljuju do početka rujna 2025.

Završeni su svi betonski radovi na pothodniku, a preostali su još radovi asfaltiranja te postavljanje rasvjete. Do produljenja roka došlo je zbog otežanog izmještanja plinskih instalacija i postavljanja zidova za zaštitu od buke.

Produljenje suglasnosti za zatvaranje pothodnika izdao je Grad Koprivnica.

Radovi na pothodniku izvode se u sklopu projekta rekonstrukcije postojećeg i izgradnje drugog kolosijeka na dionici Križevci – Koprivnica – državna granica.

Do puštanja pothodnika u rad apeliramo na sve pješake da prugu ne prelaze na mjestima koja nisu predviđena za prelazak, čime izravno ugrožavaju svoje živote i sigurnost željezničkog prometa, te da se koriste isključivo postojećim alternativnim službenim prijelazima s obiju strana kolodvora.

Ispričavamo se građanima zbog produljenja rokova na koje HŽ Infrastruktura kao naručitelj ne može utjecati, ali činimo sve kako bismo s izvođačem uskladili kvalitetno i sigurno privođenje radova kraju i puštanje pothodnika u promet. Molimo građane za strpljenje te zahvaljujemo na razumijevanju.

Kontakt za više informacija:

korporativne.komunikacije@hzinfra.hr