OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA HŽ INFRASTRUKTURE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2025. GODINE

UVOD

HŽ Infrastruktura je strateško društvo u vlasništvu Republike Hrvatske koje upravlja željezničkom infrastrukturom u Republici Hrvatskoj. Kao upravitelj željezničke infrastrukture, HŽ Infrastruktura je dužna osigurati siguran, pouzdan, nediskriminirajući, gospodarski učinkovit i razvojno održiv željeznički promet u skladu sa zakonskim propisima i ugovornim obvezama. Stoga, upravljanje željezničkom infrastrukturom kao djelatnost od javnog interesa obuhvaća:

▪   Organizaciju i regulaciju željezničkog prometa

▪   Osiguranje pristupa i korištenje željezničke infrastrukture svim željezničkim prijevoznicima koji ispunjavaju propisane uvjete

▪   Održavanje željezničke infrastrukture

▪   Izgradnju, dogradnju i obnovu kao i osuvremenjivanje željezničke infrastrukture sukladno Nacionalnom programu željezničke infrastrukture

HŽ Infrastruktura upravlja sa 2.617 kilometara pruge koje su kategorizirane na:

- Međunarodne pruge:

- glavne pruge – 782 km (30% ukupne mreže na kojoj se odvija 75% ukupnog prometa)

- ostale pruge – 678 km (26% ukupne mreže na kojoj se odvija 15% ukupnog prometa)

- Regionalne pruge – 626 km (24% ukupne mreže na kojoj se odvija 7% ukupnog prometa)

- Lokalne pruge – 531 km (20% ukupne mreže na kojoj se odvija 3% ukupnog prometa)

Osim pruga, željezničku infrastrukturu čine i ostali objekti u pružnom pojasu –službena mjesta, željezničko-cestovni prijelazi te mostovi, tuneli i propusti.

Poslovanje HŽ Infrastrukture odvija se sukladno strateškim dokumentima za razvoj željeznice, a određeno je Zakonom o željeznici, Zakonom o trgovačkim društvima i Izjavi o osnivanju društva, te drugim zakonskim i podzakonskim aktima vezanim uz djelatnost HŽ Infrastrukture.

PRIHODI

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE 1.-6. 2024. | REBALANS 2025. | OSTVARENJE 1.-6. 2025. | INDEKS | INDEKS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA | 203.596.801 | 489.464.400 | 300.496.839 | 147,6 | 61,4 |
| 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 0 | 0 |  |  |
| UKUPNI PRIHODI | 203.596.801 | 489.464.400 | 300.496.839 | 147,6 | 61,4 |

U prvom polugodištu 2025. godine HŽ Infrastruktura je ostvarila ukupne prihode u iznosu 300,50 mil EUR ili 61,4% planiranih, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine ukupni prihodi veći su za 47,6%.

Od ukupno ostvarenih prihoda, 83,2% odnosi se na prihode evidentirane u skupini Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (249,92 mil EUR) od čega se na poziciju Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna odnosi 94,8% odnosno 236,81 mil EUR. Predmetna sredstva najvećim dijelom odnose se na sredstva za financiranje i sufinanciranje građenja, modernizacije i obnove željezničke infrastrukture (111,35 mil EUR) te za upravljanje, organizaciju i regulaciju željezničkog prometa (59,68 mil EUR) i naknada u cijeni goriva (48,39 mil EUR) kojima se financiraju rashodi vezani za održavanje željezničke infrastrukture. Osim navedenog, predmetna grupa obuhvaća i potpore u provedbi CEF projekata i potpore za pripremu projekata planiranih za sufinanciranje iz EU fondova te nacionalne komponente za EU projekte.

U odnosu na plan za 2025. godinu ostvareno je 60,1% planiranih sredstava, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvareno je više za 83,6%. Predmetno povećanje najvećim dijelom rezultat je povećanja sredstava za investicijski segment poslovanja tj. za projekte obnove, modernizacije i izgradnje željezničke infrastrukture koji se financiraju iz zajma Europske investicijske banke, a koji u istom razdoblju nije bio operativan (operativan od srpnja 2024. godine.).

U prvom polugodištu 2025. godine pozicija Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava iznosi 13,00 mil EUR, a odnose se na povlačenje sredstava za projekte iz:

a) Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. u ukupnom iznosu 6,96 mil EUR, a po projektima kako slijedi:

- Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac - Karlovac na željezničkoj pruzi M202 Zagreb Gk - Rijeka 2. faza.................. 3,33 mil EUR

- Projekt osiguranja i modernizacije željezničko-cestovnih prijelaza.................3,63 mil EUR

b) Nacionalnog plana oporavka i otpornosti u ukupnom iznosu 6,04 mil EUR za projekte:

- Modernizacija dionice Zagreb Kustošija-Zagreb ZK -Zagreb GK................... 1,29 mil EUR

- Uklanjanje "uskih grla" na željezničkoj infrastrukturi..................................... 4,75 mil EUR

U odnosu na plan za 2025. godinu ostvareno je 45,9% planiranih sredstava, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvareno je manje za 22,1%.

Do odstupanja izvršenja došlo je kao rezultat više faktora povezanih sa provedbom EU projekata, a prvenstveno se odnosi na vremensko pomicanje u realizaciji aktivnosti, odnosno promjena u planiranoj dinamici izvođenja radova.

Naime, pomicanje financijske realizacije vidljivo je na projektu Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici pruge Hrvatski Leskovac – Karlovac, koji se financira iz programa "Konkurentnost i kohezija" 2021. -2027., a za koji je još uvijek u tijeku postupak javne nabave za odabir izvođača radova (procijenjene vrijednosti 255,00 mil EUR, objavljen u 10 mjesecu 2024). Budući da se radi o složenom infrastrukturnom projektu, postupak javne nabave je iznimno zahtjevan te je došlo do pomicanja dinamike realizacije i posljedično financijskog izvršenja u odnosu na planirano.

Također, do izmijenjenih okolnosti u provedbi došlo je i na projektu Modernizacija pruge M604 Oštarije - Knin - Split, koji je financiran iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, na kojem je uslijed niza složenih aktivnosti vezanih za pripremu i provedbu projekta (priprema i usklađivanje tehničke dokumentacije, ishođenja potrebnih dozvola za gradnju, pripreme dokumentacije za nabavu, provedba postupka javne nabave) prethodno planirano ugovaranje radova pomaknulo za drugi dio godine.

Pozicija Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU iznosi 0,11 mil EUR, a odnosi se na primljena sredstva za projekt Primjena telematskih aplikacija za europsku interoperabilnost. U odnosu na plan za 2025. godinu ostvareno je 31,1%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvareno je značajno odstupanje koje se gotovo u cijelosti odnosi na projekt Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Križevci-Koprivnica-DG budući da je s 31.12.2024. isteklo razdoblje financiranja tog projekta iz CEF programa.

Prihodi od imovine iznose 2,50 mil EUR, a najvećim dijelom odnose na ostvarene prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine (2,40 mil EUR) i prihoda od kamata (0,10 mil EUR). Prihodi od imovine ostvareni su na razini 49,7% plana za 2025. godinu odnosno na razini su ostvarenih prihoda u istom razdoblju prethodne godine.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima iznose 23,1 mil EUR i u odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći su za 9,2% odnosno ostvareni su na razini 63,2% plana za 2025. godinu. Najvećim dijelom ostvareni su od pružanja željezničkih usluga (22,28 mil EUR).

Ostali nespomenuti prihodi iznose 25,00 mil EUR, a odnose se na prihode temeljem sklopljene Nagodbe Republike Hrvatske i HŽ Infrastrukture o uređenju imovinsko-pravnih pitanja preostalih nakon podjele HŽ-Hrvatske željeznice d.o.o. s ciljem namire potraživanja za manje preneseni temeljni kapital na ime ulaganja u javno dobro. U odnosu na plan za 2025. godinu ostvareno je 100,0%.

RASHODI

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 1.-6. 2024. | REBALANS 2025. | IZVRŠENJE 1.-6. 2025. | INDEKS | INDEKS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 101.004.349 | 218.583.000 | 112.423.026 | 111,3 | 51,4 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 96.243.159 | 312.928.031 | 145.963.773 | 151,7 | 46,6 |
| UKUPNI RASHODI | 197.247.508 | 531.511.031 | 258.386.799 | 131,0 | 48,6 |

U prvom polugodištu 2025. godine HŽ Infrastruktura ostvarila je ukupne rashode u iznosu 258,39 mil EUR što je na razini 48,6% planiranih sredstava. Od ukupno ostvarenih rashoda, 43,5% odnosi se na rashode poslovanja odnosno 56,5% na rashode za nabavu nefinancijske imovine.

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, ostvareni ukupni rashodi veći su za 31,0%.

RASHODI POSLOVANJA

Ukupni rashodi poslovanja u prvom polugodištu 2025. godine iznose 112,42 mil odnosno 51,4% planiranih sredstava. U odnosu na isto razdoblje 2024. godine veći su za 11,3%.

Rashodi za zaposlene iznose 70,59 mil EUR što je na razini 47,2% planiranih sredstava. U odnosu na isto razdoblje 2024. godine veći su za 8,7% odnosno za 5,67 mil EUR što je najvećim dijelom rezultat povećanja plaća i ostalih materijalnih prava temeljem Kolektivnog ugovora.

Materijalni rashodi iznose 38,47 mil EUR odnosno 58,1% plana za 2025. godinu, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći su za 24,4%. U strukturi materijalnih rashoda za promatrano razdoblje 69,0% odnosi se na rashode za materijal i energiju i rashode za usluge koji se najvećim dijelom odnose na rashode vezane za redovno i izvanredno održavanje željezničke infrastrukture te održavanje zgrada i opreme. Naknade troškova zaposlenima iznose 3,00 mil EUR i u odnosu na isto razdoblje prethodne godine manji su za 2,9%. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja izvršeni su u ukupnom iznosu 8,83 mil EUR od čega se na troškove sudskih postupaka odnosi 5,35 mil EUR i na doprinose za korištenje gradskog zemljišta i vodoprivredne naknade odnosi 2,83 mil EUR. Povećanje troškova za sudske postupke odnosi se na troškove po pravomoćnoj sudskoj presudi HŽ Putničkog prijevoza zbog pretrpljene štete nastale u izvanrednom događaju iskliznuća nagibnog vlaka u mjestu Rudine iz 2009. godine.

U prvom polugodištu 2025. godini Financijski rashodi iznose 2,61 mil EUR i ostvareni su na razini 126,6% planiranih sredstava za 2025. godinu. Predmetno povećanje u cijelosti je rezultat povećanja Ostalih financijskih rashoda na kojima su evidentirane podmirene porezne obveze. U odnosu na isto razdoblje 2024. godine manji su za 44,9%.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine u prvom polugodištu 2025. godine iznose 145,96 mil EUR odnosno 46,6% planiranih sredstava za 2025. godinu, od čega se na programe investicijskih aktivnosti odnosi 98,0% tj. 143,09 mil EUR.

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, rashodi za nabavu nefinancijske imovine veći su za 51,7% odnosno za 49,72 mil EUR.

Prema programima investicijskih aktivnosti izvršenje po programima je kako slijedi:

- Program obnove i modernizacije pruga za međunarodni promet .................. 35,84 mil EUR

- Program obnove i modernizacije pruga za regionalni promet........................ 26,95 mil EUR

- Program obnove i modernizacije pruga za lokalni promet............................. 12,95 mil EUR

- Program obnove i modernizacije željezničkog čvorišta Zagreba..................... 8,71 mil EUR

- Program aktivnosti u funkciji infrastrukture i prometa na mreži kao cjeline....13,08 mil EUR

- Izgradnja novih pruga i kolosijeka................................................................. 45,56 mil EUR

Ukupno izvršeni rashodi za nabavu nefinancijske imovine gotovo u cijelosti (98,5%) se odnose na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine koji iznose 143,81 mil EUR od kojih se 133,71 mil EUR odnosi na građevinske objekte koji uključuju ceste, željeznice i ostale prometne objekte i građevinske objekte u funkciji željezničkog prometa. Osim navedenoga, rashodi za nabavu nefinancijske imovine odnose na rashode za:

- Postrojenja i opremu ................................................................................. 8,10 mil EUR

- Prijevozna sredstva ................................................................................... 0,32 mil EUR

- Nematerijalnu proizvedenu imovinu .......................................................  1,68 mil EUR

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine iznose 2,15 mil EUR i odnose se na rashode vezane za otkupe zemljišta.

RAČUN FINANCIRANJA

Račun prihoda i rashoda

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | REBALANS 2025. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6. 2025. | INDEKS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 |
| UKUPNI PRIHODI | 489.464.400 | 300.496.839 | 61,4 |
| UKUPNI RASHODI | 531.511.031 | 258.386.799 | 48,6 |
| RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK | -42.046.631 | 42.110.040 | -100,2 |

Račun financiranja

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | REBALANS 2025. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6. 2025. | INDEKS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 |
| 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 30.000.000 | 5.000.000 | 16,7 |
| 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 63.115.000 | 30.140.988 | 47,8 |
| RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA | -33.115.000 | -25.140.988 | 75,9 |
| PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE | 84.953.850 | 110.884.548 | 130,5 |
| PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | -9.792.219 | -127.853.600 | 1305,7 |
| NETO FINANCIRANJE | 42.046.631 | -42.110.040 | -100,2 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 |  |

U prvom polugodištu 2025. godine HŽ Infrastruktura ostvarila je ukupne prihode u iznosu 300,50 mil EUR ili 61,4% planiranih, odnosno ukupne rashode u iznosu 258,39 mil EUR što je na razini 48,6% planiranih sredstava. Razlika ostvarenih ukupnih prihoda i ukupnih rashoda iskazana je kao višak u iznosu 42,11 mil EUR.

HŽ Infrastruktura je u prvom polugodištu 2025. godine ostvarila 5,00 mil EUR primitaka od zaduživanja iz kredita kreditnih institucija izvan javnog sektora. S obzirom na plan, ostvareno je 16,7% planiranih primitaka od zaduženja.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova iznose 30,14 mil EUR, od čega se 13,37 mil EUR odnosi na otplatu glavnice kredita i 16,77 mil EUR dokapitalizaciju ovisnog društva Pružne građevine d.o.o. s ciljem financijske konsolidacije Društva.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ostvareni su na razini 47,8% planiranih sredstava.

PRIJENOS SREDSTAVA

Prijenos sredstava iz prethodne godine iznosi 110,88 mil EUR gotovo u cijelosti odnosi se na sredstva na posebnim računima za investicije.

Prijenos sredstava u sljedeće razdoblje na dan 30.06.2025. iznosi 127,85 mil EUR a rezultat su stanja sredstava na posebnim  poslovnim računima i promjena u stanju potraživanja odnosno obveza koja su rezultat priljeva odnosno odljeva a koje nisu utjecale na prihode/primitke odnosno rashode/izdatke.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

U prvom polugodištu 2025. godine, HŽ Infrastruktura je dana 23.04.2025. sklopila sljedeći ugovor o kreditu s državnim jamstvom:

| Davatelj kredita | Instrument osiguranja plaćanja | Iznos kredita | Kamatna stopa | Rok otplate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hrvatska poštanska banka d.d. | državno jamstvo | 30.000.000 EUR | 1,93% godišnja, fiksna | 31.12.2027. |

Predmetni kredit koristi se po revolving principu, a namjena je financiranje projekata iz EU programa kao i drugih projekata i obveza s ciljem održavanja dinamike ispunjenja financijskih obveza, a vezano za dinamiku priljeva sredstava iz drugih izvora financiranja.

Državno jamstvo izdaje se u visini kredita uvećano za kamate, naknade i ostale troškove vezane za predmetne kredite.

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

U prvom polugodištu 2025. godine HŽ Infrastruktura nije izdala jamstva i plaćala po protestiranim jamstvima.