OBJAVA ZA MEDIJE

19. siječnja 2026.

U rad pušteni novi uređaji za osiguranje željezničko-cestovnih prijelaza

HŽ Infrastruktura d.o.o. u funkciju regulacije prometa pustila je dva modernizirana automatska uređaja za osiguranje željezničko-cestovnih prijelaza (ŽCP), odnosno ugrađeni su i u rad pušteni svjetlosno-zvučna signalizacija i polubranici.

Riječ je o ŽCP-ima Trenkovo I  i  Trnovac koji se nalaze između kolodvora Požega i Velika.

Zajedno s navedenim prijelazima do sada je u promet pušteno 46 od ukupno 95 ŽCP-ova vrijednih 22,3 milijuna eura iz Projekta osiguranja i modernizacije željezničko-cestovnih prijelaza, koji se sufinancira iz fondova Europske unije, odnosno Programa Konkurentnost i kohezija.

Na dodatnih 19 ŽCP-a završeni su radovi te je u tijeku ishođenje dozvola.

HŽ Infrastruktura osim ulaganja u modernizaciju željezničko-cestovnih prijelaza kontinuirano već 25 godina provodi edukativno-preventivnu akciju „Vlak je uvijek brži“ (VJUB), koja godišnje obuhvati nekoliko tisuća osnovnoškolske djece, ali i svih ostalih sudionika u prometu poput vozača, pješaka, biciklista i motociklista.

Kontakt za više informacija:

korporativne.komunikacije@hzinfra.hr